## Системная инженерия программного обеспечения: введение

Реализация подавляющего большинства крупных программных систем не укладывается в запланированные сроки, выходит за рамки сметы, и при этом не вполне оправдывает ожидания заказчика. Этот феномен хорошо известен как «кризис программного обеспечения» [1]. Чтобы разрешить этот кризис, разработчики программного обеспечения используют при создании продуктов различные инженерные методики.

Простой контроль управленческого и технического состояния проекта — использование ресурсов, выполнение этапов, соответствие требованиям, прохождение тестов — не дает адекватного представления о его «здоровье». На самом деле, необходимо управлять процессами и продуктами, создаваемыми в их рамках. Системная инженерия предоставляет инструментарий, требуемый для решения задачи технического управления.

Применение принципов системной инженерии к разработке программной системы выявляет операции, задачи и процедуры, называемые системной инженерией программного обеспечения: (software system engineering — SwSE).

### Системы и системная инженерия

Системная инженерия — это практическое применение научных, инженерных и управленческих навыков, необходимых для преобразования операционных требований в описание конфигурации системы, которая наилучшим образом удовлетворяет этим требованиям. Это общий процесс решения проблем, который применяется ко всему техническому управлению в проекте, посвященном разработке системы, предоставляя механизм формулирования и совершенствования определений изделий и процессов системы.

Системная инженерия порождает документы, а не оборудование. Документы связывают процессы разработки с циклом жизни проекта. Они определяют предполагаемые окружения процессов, интерфейсы и инструменты управления рисками в рамках всего проекта.

Системная инженерия включает в себя пять функций.

- Определение проблемы - указание потребностей и ограничений путем анализа требований и взаимодействия с заказчиком.

- Анализ решений - выделение набора возможных способов удовлетворения потребностей и ограничений, их анализ и выбор оптимального.

- Планирование процессов - определение задач, которые должны быть выполнены, объема ресурсов и затрат, необходимых для создания изделия, очередности задач и потенциальных рисков.

- Контроль процессов - определение методов мониторинга проекта и процессов, измерение прогресса, оценка промежуточных изделий и принятие по мере необходимости корректирующих действий.

- Оценка изделий - определение качества и количества создаваемых изделий путем оценочного планирования, тестирования, демонстрации, анализа, верификации и контроля.

Системная инженерия формирует основу всего хода проекта разработки, а также механизм определения пространства решений в терминах систем и интерфейсов с внешними системами. Пространство решений описывает изделие на самом высоком уровне, прежде чем требования к нему будут разделены на аппаратную и программную составляющую.

Этот подход аналогичен присущей программной инженерии практике — накладывать ограничения как можно позже в процессе разработки. Чем позже на проект будут наложены ограничения, тем более гибким будет реализованное решение.

### Что такое системная инженерия по?

Термин «системная инженерия программного обеспечения» появился в начале 80-х годов. SwSE отвечает за общее техническое управление системой и подтверждение корректности окончательных системных продуктов. Как и системная инженерия, SwSE порождает документы, а не компоненты. В этом она отличается от программной инженерии (software engineering — SwE), порождающей компьютерные программы и руководства пользователей.

SwSE начинается, когда системные требования разделены на аппаратные и программные подсистемы. SwSE формирует основу для всей разработки программного обеспечения в проекте и, как и SwE, представляет собой одновременно и технический и управленческий процесс. Технический процесс SwSE — аналитическая работа, необходимая для преобразования операционных требований в:

- описание программной системы;

- дизайн программного обеспечения заданного размера, конфигурации и качества;

- документацию программной системы в виде требований и спецификаций для проектирования;

- процедуры, необходимые для верификации, тестирования и принятия окончательного программного продукта;

- документацию, необходимую для его использования и сопровождения.

SwSE не является описанием работ. Это процесс, который выполняют многие люди и организации: системные инженеры, менеджеры, программные инженеры, программисты и, не стоит забывать пользователи.

##### SwSE и программная инженерия

И SwSE, и SwE — это технические и управленческие процессы, однако SwE порождает программные компоненты и описывающую их документацию. Более строго, программная инженерия включает в себя следующее.

- Практическое применение компьютерных дисциплин, менеджмента и других наук к анализу, проектированию, конструированию и обслуживанию программного обеспечения и связанной с ним документации.

- Наука инженерии, применяющая методы анализа, проектирования, кодирования, тестирования, документирования и управления с целью создания крупных, удовлетворяющих специфическим требованиям программ в определенное время и с определенными затратами.

- Систематическое применение методов, инструментов и методик, которые позволяют выполнить оговоренные требования и добиться цели, создав эффективную и полезную программную систему.

Традиционная системная инженерия выполняет первоначальный анализ и проектирование, а также интеграцию и тестирование окончательной системы.

Во время первой стадии разработки SwSE отвечает за анализ требований к программному обеспечению и архитектурный дизайн. SwSE также управляет окончательным тестированием программных систем. Наконец, SwE управляет тем, что системные инженеры называют инженерией компонентов.

##### SwSE и управление проектом

Процесс управления проектом включает в себя оценку рисков и затрат на создание программной системы, определение графика выполнения, объединение различных специалистов и инженерных групп, конфигурационное управление и постоянный аудит, позволяющий гарантировать, что проект укладывается в сроки и смету и соответствует техническим требованиям [6].

Рис. 2. Управленческие связи между системной инженерией программного обеспечения, программной инженерией и проектным менеджментом

Рис. 2 иллюстрирует управленческие связи между проектным менеджментом, SwSE и SwE. Руководство проектом включает в себя общее управление распределением работ в проекте и полномочия предоставления ресурсов. SwSE определяет технический подход, принимает технические решения, взаимодействует с техническими представителями заказчика, а также одобряет и принимает конечный программный продукт. SwE отвечает за разработку программного дизайна, кодирование и разработку программных компонентов.

### Функции SwSE

Перечислим пять основных функций системной инженерии, коррелирующих с SwSE; дано краткое описание функций SwSE.

##### Анализ требований

Первый шаг в любой активности, связанной с разработкой программного обеспечения, — определение и документирование требований системного уровня в виде спецификации системных требований или в виде спецификации программных требований. Программные требования включают в себя свойства, которые необходимы пользователю для решения тех или иных задач, а также свойства, которые нужны системе или компоненту для выполнения тех или иных формально представленных документов [7].

Программные требования можно классифицировать следующим образом [8].

- Функциональные требования указывают функции, которые система или системный компонент должны выполнять.

- Требования к производительности указывают характеристики производительности, которым должны удовлетворять система или ее компонент, такие как скорость, точность или частота.

- Требования к внешним интерфейсам указывают элементы аппаратного, программного обеспечения или баз данных, с которыми система или компонент должны взаимодействовать, либо устанавливают ограничения на форматы, время или другие факторы, порождаемые такими интерфейсами.

- Ограничения дизайна, которые влияют или накладывают ограничения на архитектуру программной системы или компонента (например, требования к языку, физические характеристики аппаратного обеспечения, стандарты разработки программного обеспечения и стандарты гарантии качества).

- Параметры качества указывают степень приближения программного обеспечения к параметрам, которые влияют на качество (например, корректность, надежность, сопровождаемость и переносимость).

Анализ программных требований начинается после того, как системная инженерия определила системные требования заказчика. В его функции входят указание всех (или максимального числа) требований к программной системе, и завершение анализа означает формирование утвержденных базовых требований [2].

##### Дизайн программного обеспечения

Дизайн программного обеспечения — это процесс выбора и документирования наиболее эффективных элементов, которые в совокупности будут реализовать требования к программной системе [9]. Дизайн определяет специфический, логический подход к удовлетворению программных требований.

Дизайн программного обеспечения традиционно разделяется на две части.

- Дизайн архитектуры - эквивалент системного проектирования, во время которого разработчик выбирает структуру системного уровня и определяет программные требования к компонентам структуры. Дизайн архитектуры, который иногда называют дизайном верхнего уровня или предварительным дизайном, обычно указывает и структурирует компоненты программы, определяет интерфейсы и готовит временные и объемные оценки. Он включает в себя такую информацию, как общая архитектура обработки, назначение функций (но не их детальное описание), потоки данных, системные утилиты, интерфейсы операционной системы и параметры системы хранения.

- Детальный дизайн - эквивалент инженерии компонентов. В данном случае компоненты представляют собой независимые программные модули и искусственные объекты.

##### Планирование процессов

Планирование специфицирует цели и назначение проекта, а также стратегии, политику, планы и процедуры, позволяющие их добиться. Оно заранее определяет, что делать, как делать, когда делать и кто это будет делать.

Существует ошибочное предположение, что проектный менеджмент выполняет все действия по планированию проекта. На самом же деле, планирование проекта состоит из двух составляющих — одна относится к проектному менеджменту, а другая — к SwSE, причем основная часть выполняется именно в рамках SwSE. (Это вовсе не означает, что менеджеры проекта не могут выполнять обе функции.)

##### Контроль процессов

Контроль — совокупность операций управления, используемых для того, чтобы гарантировать развитие проекта в соответствии с утвержденным планом. Контроль процессов предусматривает определение производительности и результатов в соответствии с планами, выявление отклонений и выполнение корректирующих действий, призванных гарантировать соответствие фактических результатов планам.

Контроль процессов — система обратной связи, необходимая для того, чтобы определить, как движется проект. Контроль процессов предполагает ответы на следующие вопросы. Есть ли потенциальные проблемы, способные привести к задержке с выполнением конкретного требования в указанные сроки и в рамках имеющегося бюджета? Есть ли риск, что такие проблемы станут реальными? Выполним ли подход к проектированию?

Контроль должен порождать корректирующие действия — либо приводить состояние проекта в соответствие с планом, либо изменять план, либо прекращать проект. Контроль проекта также состоит из двух отдельных компонентов: контроль, который предусмотрен проектным менеджментом и контроль, который выполняется в рамках инженерии программных систем.

##### Верификация, подтверждение и тестирование

Процесс верификации, подтверждения и тестирования (verification, validation and testing — VV&T) определяет, корректен ли процесс инженерии, и соответствуют ли продукты предъявляемым требованиям [10].

- Верификация определяет, соответствуют ли продукты на данном этапе цикла разработки программного обеспечения требованиям, утвержденным во время предыдущего этапа. Дает ответ на вопрос: "Так ли я создаю продукт?"

- Подтверждение определяет соответствие окончательной программы или программного обеспечения требованиям и нуждам пользователя. Дает ответ на вопрос: "Тот ли я создаю продукт?"

- Тестирование - это выполнение программы или части программы с известными входными и выходными данными, которые известны заранее и которые можно проверить, что позволяет обнаружить ошибки. Тестирование часто считается частью верификации.

VV&T — это непрерывный процесс мониторинга операций системной инженерии, SwSE, SwE и проектного менеджмента с целью убедиться, что они следуют техническим и управленческим планам, спецификациям, стандартам и процедурам. Кроме того, VV&T оценивает промежуточные и окончательные продукты проекта SwE. Промежуточные продукты включают в себя спецификации требований, описание архитектуры, планы тестирования и оценку результатов. К окончательным продуктам относятся программное обеспечение, руководства пользователей, учебные материалы и т.д.

SwSE использует методы и инструментарий VV&T для оценки требований спецификаций, описания архитектуры и других промежуточных продуктов. Тестирование выполняется для того, чтобы определить, соответствует ли окончательный продукт спецификациям требований данного проекта.

Финальный шаг в любой деятельности, связанной с разработкой программного обеспечения, — это подтверждение и тестирование окончательного программного продукта на соответствие спецификации программных требований, а также подтверждение и тестирование окончательного системного продукта на соответствие этой спецификации.

Системная инженерия и SwSE — дисциплины, используемые в первую очередь для технического планирования «на входе» жизненного цикла системы и для проверки того, что к окончанию проекта все планы были выполнены. К сожалению, в реальных проектах эти дисциплины часто игнорируются.

Игнорирование системных аспектов программного проекта может привести к созданию программного обеспечения, которое не будет работать на выбранной аппаратной платформе или не будет интегрироваться с другими программными системами.

# Принципы тестирования ПО

Тестировать программные приложения становится все труднее, поскольку продолжает расти их техническая и функциональная сложность. Технология большинства процессов тестирования не успевает за новыми типами приложений. Возникающее несоответствие подвергает риску качество программ и бюджет проекта - процесс тестирования требует пересмотра.

Для большинства проектов этот процесс включает тестирование кода приложения с ожидаемыми результатами. Затем разработчики "фиксируют" приложение до тех пор, пока оно не обеспечит нужный результат. Либо происходит корректировка ожидаемого результата, если возникла ошибка. Такой подход фокусируется на коде приложения и его поведении на множестве тестовых условий. Оказывается, что тщательное тестирование приложения требует большого числа тестовых условий. При таком подходе к тестированию предполагается, что качество приложения является функцией от количества тестов - чем больше тестов, тем лучше качество.

### Неэффективность существующих технологий тестирования

Современные приложения имеют больше возможностей благодаря взаимодействию многих модулей. Число тестовых условий, необходимых для обращения к приложениям этого типа, может превысить бюджет и требования плана. Это происходит из-за неэффективности процесса тестирования, сосредоточенного на исследовании кода законченного приложения. Только организации, способные выдержать такие затраты и гибкий временной график, могут и дальше увеличивать продолжительность тестирования и отношение времени тестирования ко времени разработки.

Как уже отмечалось, традиционные технологии тестирования ориентированы на код законченного приложения (т. е. приложение может тестироваться только после того, как оно собрано). Этот подход оказывается неэффективным с точки зрения как качества выполняемой работы, так и бюджета. Устранение ошибок при завершении процесса разработки обходится дороже и требует больше времени, чем их исправление на более ранних стадиях (анализ, проектирование и т.д.) [1]. Риск сбоя программного обеспечения в результате этих изменений также увеличивается на завершающих стадиях разработки приложения. Одновременно с увеличением цены и риска уменьшаются возможности разработчика по внесению изменений. Очевидно, что ошибки следует находить и исправлять как можно раньше.

Идея поиска ошибок в момент, когда закончено кодирование приложения, предполагает размещение момента обнаружения ошибки непосредственно в процесс разработки, где, опять-таки, цена и риск высоки, а вносить изменения уже сложно. Несоответствие между стадией обнаружения, временем и ценой исправления этих ошибок делает существующие процессы тестирования все менее эффективными для современных приложений.

Традиционный подход приводит к выделению половины (а иногда и более) бюджетных средств исключительно на тестирование [2]. Недостаток ресурсов и плана существующих технологий тестирования может сталкиваться с сокращением бюджета и срока разработки, заставляя в худшем случае вообще отказываться от тестирования. Эта ситуация достаточно опасна, если учесть возрастающую роль программного обеспечения в современном бизнесе. Разработчикам нужен новый подход к тестированию, который отвечал бы требованиям сложных приложений и предполагал исправление ошибок как можно раньше. Это дает импульс к преобразованию процесса тестирования: от тестирования по завершении кода, к тестированию на протяжении всего процесса разработки.

### Новый подход к процессу тестирования

Тестирование должно помочь находить и исправлять ошибки на самой ранней возможной стадии. Пересмотр процесса тестирования включает определение концептуальной структуры, организующей различные технологии тестирования. Среда для этого процесса построена на концепции "стадийной локализации" (stage containment), то есть обнаружении и исправлении ошибок на той стадии, где они и появились.

Пересмотр процесса тестирования включает сопоставление стадии обнаружения ошибки со стадией, на которой ошибка в системе впервые возникла. В результате мероприятия поиска ошибок сдвигаются на ранние стадии процесса разработки, когда вносить изменения проще и дешевле.

При новом подходе тестирование должно стать более производительным и эффективным. Точно определенные приемы поддерживают процесс эффективного тестирования путем применения надежных методов и уменьшения дублирования между тестами на разных стадиях. Соответствие условий тестирования специфике его стадий, также как и фазам разработки, поддерживает высокое качество тестирования тем, что каждое условие проверяется только один раз. Результатом применения стадийной локализации в процессе тестирования является V-модель, которая определяет структуру мероприятий верификации, утверждения и тестирования на основе спецификаций. Эта структура организует мероприятия разработки - такие, как формальные проверки, обзоры (reviews) и формальное тестирование.

Эта методика соотносит стадии разработки с отдельными стадиями тестирования. С ее помощью можно точно определить границы применимости и назначения каждого теста по его соответствующей спецификации. Это помогает избежать неэффективности многих приемов тестирования, включая перекрытие тестовых условий и повторное проведение тех же тестов, но на разных уровнях. V-модель содержит три тестирующих действия: верификацию (verification), проверку на корректность (validation) и собственно тестирование (testing).

### Верификация

Верификация удостоверяет, что объект работы внутренне непротиворечив и соответствует стандартам. Преимущество верификации состоит в обнаружуении ошибок на ранних этапах разработки, до того, как они попадут на следующую стадию. Это уменьшает затраты. Верификация применима ко всем объектам (как к тестовым моделям так и к спецификациям). Методы верификации включают экспертные оценки, формальный контроль и проверки на непротиворечивость.

### Проверка на корректность

Здесь проверяется, удовлетворяет ли объект требованиям, специфицированным на предыдущей и более ранних стадиях. Преимущество проверки на корректность заключается в отлавливании ошибок до того, как они перешли в следующую стадию разработки. Эти методы также применимы ко всем объектам (к тестовым моделям и спецификациям). Используемые здесь приемы могут включать обзоры и формальные проверки, а также прототипирование и моделирование.

### Тестирование, основанное на спецификациях

V-модель соотносит стадии тестирования с соответствующими стадиями разработки. Мероприятия тестирования сосредоточены на проверке определенных спецификаций на каждой стадии разработки. Это уменьшает степень наложения тестов и точно определяет рамки и задачу каждого из них. Проверка на основе спецификаций позволяет отслеживать требования на протяжении всего процесса тестирования и предоставляет основу для управления процессом тестирования.

### Результаты нового подхода

Новый подход, опробованный на ряде проектов в течение более чем трехлетнего срока, показал хорошие результаты. Проводить тестирование стало значительно легче, благодаря раннему обнаружению и устранению ошибок. В нескольких случаях в проектах, использующих эти методы, наблюдалось существенное (20-38%) снижение количества ошибок на завершающей стадии тестирования продукта. Это привело к снижению трудозатрат по тестированию продукта на 50%.

### Применимость V-модели

Значимость V-модели тестирования была продемонстрирована в проектах, использовавших несколько различных стилей разработки. В случае быстрой разработки (rapid development) V-модель помогает определить процесс проверки корректности, который необходимо выполнять для каждой итерации разработки. В дальнейшем это увеличивает необходимость определения каждой итерации в терминах "тестовых" требований. Для объектной разработки (object development) V-модель обеспечивает основу для организации тестирования на уровнях класса и компонента.

### Заповеди тестирования

Реализация V-модели и стадийной локализации включает изменение процессов разработки, организации и технологии - своего рода заповеди, следование которым поможет при планировании и последующей реализации проекта. Все вместе эти заповеди позволят относиться к тестированию как к постоянной и построенной на единых принципах деятельности на протяжении всего цикла разработки.

Разрабатывайте планы для тестирования заранее. Начинать думать о тестировании непосредственно перед запуском теста - это недостаток многих проектов. Отсутствие должного планирования часто приводит проект в режим "свалки", когда условия тестов, данные и среда тестирования несогласованы. Это отнимает массу времени и сил, а в итоге мероприятия формального тестирования начинаются позже, да еще и в условиях исчерпанного бюджета. План тестирования должен быть неотъемлемой частью начальных планов проекта. Опережающее планирование помогает организации начать тестирование вовремя и оставаться в рамках плана и бюджета.

Определяйте стадии разработки и тестирования. Тщательно определенный процесс разработки позволяет описать все детали процесса тестирования. Ясное понимание хода работы на каждой стадии составляет основу для организации разработки и процесса тестирования. Хотя это достаточно общее представление, но без определения конкретных стадий, разработчики часто допускают ошибки в коде, а потом и во время тестирования. Чтобы успеть закончить в срок, члены команды разработчиков вынуждены торопиться, и о бюджете в этот момент уже никто не вспоминает.

Определяйте критерии входа и выхода. Критерии входа и выхода определяются для тех моментов, когда стадия начинается и заканчивается. Руководители работ должны определить их во время планирования проекта. Применение критериев улучшает продвижение проекта со стадии на стадию.

Определяйте условия теста как можно раньше. Необходимо идентифицировать условия теста еще во время разработки спецификации, а не непосредственно перед запуском теста. Следовательно, спецификация анализа должна включать условия теста для системного тестирования, а спецификация разработки - условия теста для покомпонентного и комплексного тестирования. Определение условий тестирования на протяжении процесса разработки обеспечивает завершенность и возможность проверки спецификаций.

Управляйте метриками тестирования. Определенный процесс, с критериями входа и выхода, обеспечивает основу для измерений процесса разработки и тестирования. Множество метрик тестирования дает руководителям проекта достоверную информацию о ходе разработки. Метрики тестирования отслеживают количество ошибок, стадию, на которой они обнаружены, и меры для их устранения. Эта информация позволяет руководителям анализировать продвижение проекта, производительность коллективов и необходимость корректирующих действий. К примеру, ошибки, допущенные во время анализа, но обнаруженные в процессе проектирования, могут служить сигналом о недостаточном понимании функциональности приложения.

Заведите в группе разработчиков менеджера по тестам и организуйте независимую тестовую команду. Тестирование включает нахождение ошибок в работе специалистов, а это всегда было делом неблагодарным. Менеджер, ответственный за тестирование и независимый коллектив специалистов отделяют процесс обнаружения ошибок от процесса разработки приложения. Это разделение ответственности за качество кода и за его тестирование помогает не пропустить условий тестирования или ошибок, оставаясь при этом в рамках временного графика или бюджета.

Вовлекайте заказчика в процесс разработки. Разработчики проекта должны вовлечь заказчика в процесс разработки и тестирования. Это возможно в рамках описываемой методики тестирования, где условия тестов появляются вместе со спецификацией. При этом необходима независимая команда разработчиков, осуществляющих тестирование. Вовлечение заказчиков в работу по определению условий тестов позволяет коллективу рассматривать выдвигаемые заказчиком критерии как условия тестирования, а не как чьи-то субъективные пожелания. Условия тестирования определяются целью работы, пожелания - нет. Коллектив также выиграет от включения заказчиков в процесс тестирования, поскольку это поддерживает их заинтересованность на протяжении всего процесса разработки.

Организуйте команды в рабочие бригады. Рабочая бригада является формой организации коллектива, апробированной в производственной практике многих отраслей. Можно трактовать Рабочую бригаду как команду разработчиков, которые коллективно ответственны за весь процесс создания определенной части приложения. Рабочие бригады устанавливают внутри проекта точные границы ответственности каждого сотрудника за качество приложения. Более прогрессивные организации сознают преимущество командной, а не индивидуальной работы, и поэтому коллективы стремятся подчинить отдельных разработчиков общим задачам.

Позаботьтесь об архитектуре тестирования. Тестирование включает изучение многочисленных факторов функционального и технического поведения приложения и экспериментирование с ними. Архитектура тестирования призвана обеспечить совместно используемые подходы и стандарты для управления данными тестирования, регрессивного тестирования, управления ожидаемыми результатами и другими факторами. Архитектура тестирования должна быть расширением общей технической архитектуры. Она упрощает выполнение тестов и позволяет уделить больше времени результатам тестов и внесению необходимых изменений.

Эффективно используйте инструменты тестирования. Тестирование, несомненно, может быть весьма трудоемким процессом. Инструменты тестирования автоматизируют отдельные стороны этого процесса и, таким образом, помогают сэкономить время и усилия. Заинтересованные коллективы должны рассматривать эти инструменты как часть своих планов тестирования, архитектуры тестирования и среды разработки. Преимущество такого подхода может быть существенным - один из наших коллективов полностью автоматизировал регрессивное тестирование своего клиент-серверного online-приложения.